南政发〔2021〕8号

南天门满族乡人民政府

关于森林草原防灭火“四大一重”

专项整治活动工作实施方案

各村委会、相关单位：

按照《兴隆县森林草原防灭火“四大一重”专项整治活动工作方案》通知要求，为确保我乡森林草原防灭火工作顺利开展，保障人民群众生命财产安全、森林资源安全。经乡党委政府研究决定在全乡范围内集中开展森林草原防灭火“四大一重”专项整治活动，特制订本方案。

一、指导思想

深入学习国家、省、市、县森林草原防灭火工作会议精神。坚持以人为本，生命至上，防止重特大森林草原火灾和人员伤亡事故发生，为全乡经济平稳运行与社会和谐稳定创造良好环境。

二、任务目标

在全乡范围内集中开展森林草原防火“四大一重”专项整治活动（大排查、大宣传、大培训、大整治、严重打击），全面清理火灾隐患、消除漏洞，降低火灾风险，最大限度地减少火情火点发生，坚决避免森林火灾事故发生。

三、工作安排

**（一）安排部署阶段（5月14日-15日）。**迅速向各村及有关单位传达市、县森林草原防灭火工作会议精神，制定切实可行的工作方案，明确具体工作任务、责任人和完成时限。

**（二）全面推进阶段（5月16日-17日）。**各村及有关单位要严格落实主体责任，主要领导要亲自部署、迅速推进，全面高效开展“四大一重”专项整治活动。做到整治一处、消除一处，保质保量按时完成工作任务。

**（三）检查验收阶段（5月18日-20日）。**乡政府对各村和有关单位整治情况进行严格检查验收。

四、工作内容

**（一）大排查。**1、全面排查林区供电线路，对过林区供电线路进行大排查，重点排查老旧、易脱落、搭树枝等易发生短路造成火灾线路。2、全面排查林区企业，对在野外、林区生产或靠近林区的企业、旅游企业逐一进行大排查,彻底清楚火灾风险隐患。3、全面排查常住人口，对常住人口逐户进行大排查，确保60岁以上老人、精神病人、痴苶呆傻等特殊人群和有纵火动机”的人员全部纳入重点管控，逐一落实包保责任。4、全面排查火源管控措施，对火源管控措施落实情况进行大排查，确保山林入口、景区景点，有专人进行防火检查。

**（二）大宣传。1、**各村利用广播、防火旗、明白纸、警示条幅开展防火宣传。2、大力开展“万人行动敲门见人”大排查行动，开展“一对一”警示教育，做到常住人口全覆盖。3、大力开展集中宣传活动，在景区景点、山林入口、循环播放防火宣传材料，全力营造浓厚宣传氛围。

**（三）大培训。**与在野外施工企业、旅游企业全部签署防火责任书，同时责成企业对在野外施工、山林附近作业、景区景点的工作人员全部进行岗前防火工作大培训。

**（四）大整治。**针对在大排查中发现的防火安全隐患、防控措施短板、管理漏洞，在大宣传、大培训中存在的薄弱环节和遗漏领域开展大整治活动。建立问题清单，跟踪督办落实，限时整改，全力降低火点火情发生次数，全面防范森林草原火灾风险。

**（五）严重打击。强化火源管控，1、**按照“四不放行”工作原则，在山林入口、景区景点，全面加强防火检查和火源管控，严禁火种进山入林。2、**严打非法野外用火，**按照“见烟就查，见火就抓，成灾就捕”的原则，严查火情热点，严惩肇事者。特别是针对涉嫌泄私愤故意纵火等行为，一经查实，严肃追究当事人刑事责任。

五、工作要求

**（一）提高思想认识。**各村和相关单位要高度重视此项工作，站在讲政治的高度，强化工作举措，建立工作台账，将工作抓好、抓实、抓细。包村干部和村党支部书记、村主任为直接责任人，层层压实责任，确保落实到位。

**（二）落实网格责任。**分片包干，落实到村、组、户和人头，充分发挥护林员、保洁员作用，建立横向到边、纵向到底的网格化责任落实体系。农户或经营者为各自承包山、林、田的责任主体：村委会负责辖区内无主山、林、田的责任主体。

**（三）严格工作标准。**各村要全面开展“四大一重”专项整治活动，确保排查到位、宣传到位、培训到位、整治到位、检查持续至6月1日春防结束。

**（四）加强督导验收。**乡政府将对10个村整治工作开展情况逐一进行督导落实，对未达到验收要求的责成限时整改到位，并进行通报批评；对因重视程度不够，工作落实不到位的严肃约谈，情节严重的严厉追责问责。

**（五）强化舆论宣传。**各村要利用大喇叭进行不间断宣传，形成“四大一重”专项整治活动强大宣传全力。

附件：南天门满族乡森林草原防灭火“四大一重”专项整治活动进度表。

南天门满族乡人民政府

二〇二一年五月十四日

**附件 ：**

南天门满族乡森林草原防火“四大一重”

专项整治活动进度表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大排查 | 全面排查林区供电线路 | 涉及线路数量 条 | 已排查长度公里 | 问题数量 个 |
| 全面排查林区企业 | 涉及企业数量 | 已排查企业数量 | 问题数量 |
| 全面排查常住人口 | 常住人口数 | 已排查人数 | 落实包保责任\*\*人 |
| 全面排查人员火源管控措施 | 山林入口防火检查站景区景点数量 | 已完成排查数量 | 问题数量 |
| 大宣传 | 持续开展常态化宣传教育 | 常规防火宣传及“万人行动敲门见人”大排查行动开展情况 | | |
| 全力开展集中宣传 | 在景区景点、交通枢纽、山林入口、防火检查站集中宣传情况 | | |
| 精准开展定点宣传 | 精准发送防火宣传短信数量 | | |
| 大培训 | 签署防火责任书 | 与有关企业签署责任书数量 | | |
| 岗前防火工作大培训 | 已完成有关企业工作人员培训人数 | | |
| 大整治 | 防火安全隐患、防控措施短板、管理机制漏洞 | 问题数量 | 整改完成情况 | |
| 在大宣传、大培训中存在的薄弱环节和遗漏领域 | 问题数量 | 整改完成情况 | |
| 严重打击 | 强化人员火源管控 | 劝返车辆、人员数，没收打火机等火种火源数 | | |
| 严打非法野外用火 | 发现火情热点\*\*个，处拘留罚款\*\*人，追究刑事责任\*\*人 | | |